### UMOWA ZPO 1 Nr 1/2019

### na roboty remontowe

### w Zespole Placówek Oświatowych we Włoszczowie

zawarta w dniu ………….. r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP 609-00-02-217,

Regon 291 00 99 23)/ Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez:

Panią Iwonę Gieroń – Dyrektora ZPO nr 1

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Iwony Majchrzak

a

………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez :

1. …………………. – właściciela Firmy

zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego (od strony północnej) ZPO nr 1

we Włoszczowie, położonego przy ulicy Partyzantów 24”

Zakres planowanych robót:

- Karczowanie pni – 7 szt,

- Ogrodzenie panelowe typ FALA (1300 x 2000) na cokole betonowym – 116,50 mb,

- Brama dwuskrzydłowa typ FALA (1450 x 2500) – 1 kpl,

- Furtka typ FALA (1450 x 1000) 1 kpl,

- Rozebranie chodników z płyt betonowych – 200,00 m²,

- Montaż lamp parkowych LED o wys. 2,65 m – 4 kpl,

- Chodnik z kostki brukowej 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami (dojście do budynku)  – 90,00 m²,

- Poszerzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżem (18,00x1,00)+ (17,00x 1,00)  – 35,00 m²,

- Ustawienie ławek parkowych żeliwnych – 2 szt,

- Ustawienie koszy żeliwnych na śmieci – 2 szt.

- Wywiezienie gruzu, pni oraz plantowanie placu.

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zakupi i dostarczy Wykonawca.

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego: Iwona Gieroń, Marian Sobański,

po stronie Wykonawcy: …………………….

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy od daty jej podpisania.

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do dnia   …………… r.

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …………. zł brutto (……………….. złotych brutto) w tym obowiązujący podatek Vat 23%.

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14  (słownie: czternaście) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

4.      Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy.

§ 5. ODBIÓR PRAC

    - Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 1 umowy. W przypadku gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac.

    - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń uwzględni je w wykonanych pracach będących przedmiotem niniejszej umowy.

    - Odbioru prac dokona powołana komisja odbioru robót.

    - Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru.

    - Okres gwarancji ……….,  począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

- W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

- W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- 3. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający i jeden Wykonawca.

§ 10. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.

- Oferta.

Zamawiający 							 Wykonawca

............................................				........................................................