### UMOWA ZPO Konieczno Nr 2/2019

### na roboty remontowe

### w Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie

zawarta w dniu ………….. r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP 609-00-02-217, Regon

291 00 99 23)/ Zespołem Placówek Oświatowych w Koniecznie, Konieczno 80,

29-100 Włoszczowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez:

reprezentowanym  przez:

Ewę Adrianowicz – Dyrektora ZPO w Koniecznie

Przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Iwony Majchrzak, a

…………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

1. ……………………………. – właściciela Firmy

zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wskazanych do wykonania robót remontowych: „Remont pomieszczeń w ZPO w Koniecznie”

Zakres planowanych robót:

1. Malowanie korytarzy:

- wkucie w ściany kabli instalacji elektrycznej,

- przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie – 1.200 m²,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów – 722 m²,

- malowanie olejne lamperii – 478 m².

2. Malowanie 3 sal dydaktycznych:

- odgrzybienie i wykonanie izolacji ściany – 5 m²,

- demontaż kasetonów i boazerii – 15 m²,

- uzupełnienie tynków – 15 m²,

- przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie – 470 m²,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów – 347 m²,

- malowanie olejne lamperii – 123 m².

3. Remont kotłowni (pomieszczenie socjalne):

- demontaż kasetonów – 50 m²,

- uzupełnienie tynków – 5 m²,

- wyrównanie poziomów posadzek – 4 m²,

- wylewka samopoziomująca – 24 m²,

- ułożenie płytek posadzkowych wraz z cokołem – 24 m²,

- wymiana sedesu – 1 szt.

- wymiana umywalek wraz z bateriami – 2 szt.

- przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie – 108 m²,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów – 69 m²,

- malowanie olejne lamperii – 24 m²,

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zakupi i dostarczy Wykonawca.

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego: Ewa Adrianowicz,

po stronie Wykonawcy: …………………………….. .

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy w terminie 5 dni od dnia jej podpisania.

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ……………. r.

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ………….. zł brutto

(słownie: …………….…………………………………………………… złotych

brutto).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14  (słownie: czternaście) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy.

§ 5. ODBIÓR PRAC

    - Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 1 umowy. W przypadku gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac.

    - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń uwzględni je w wykonanych pracach będących przedmiotem niniejszej umowy.

    - Odbioru prac dokona powołana komisja odbioru robót.

    - Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru.

    - Okres gwarancji na w/w roboty ustala się na …. miesięcy, począwszy od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

- W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

- W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 0 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217).

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie ......-...... dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 10. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.

- Oferta.

Zamawiający 							 Wykonawca

............................................				........................................................